**ПРОЕКТ**

Утверждена постановлением администрации

Кизильского муниципального района от

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«**ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В КИЗИЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД»

Кизильский муниципальный район

2017г.

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Кизильском муниципальном районе Челябинской области на 2017 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Кизильского муниципального района |
| Участники Программы | Администрации сельских поселений, Управление по имуществу и земельным отношениям Кизильского муниципального района, МУ Районный отдел образования Кизильского муниципального района |
| Подпрограммы Программы | отсутствуют |
| Цели Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования  Комплексное решение проблем благоустройства, повышения уровня благоустройства территории Кизильского муниципального района, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области; Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (тротуаров, парков, скверов и т.п.); Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кизильского муниципального района Челябинской области |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Индикативные показатели благоустройства территории   |  |  | | --- | --- | | **Мероприятия** | **2017** | | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, м2 | 4 278,3 | | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования, м2 | 2 352,6 | |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | **7 080, 1 тыс.рублей**, в том числе из средств областного бюджета 7 080,1 тыс.рублей.  Из них на мероприятия:  - по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 4 720,1 тыс.рублей;  - благоустройству муниципальных территорий общего пользования - 2 360,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание благоприятных и комфортных  условий для проживания и отдыха населения Достижение целей по приведению дворовой территории многоквартирных домов и территорий общего пользования в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Кизильского муниципального района Челябинской области, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях. В связи с назревшими проблемами в сфере благоустройства необходимо изменить систему благоустроительных работ. К решению проблем благоустройства поселения необходим целевой подход, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. Проблема благоустройства является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация муниципальной программы позволит улучшить внешний облик поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения.

**2. Цели программы**

Целями программы является: повышение уровня жизни населения за счет совершенствования системы благоустройства муниципального образования; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения; совершенствование эстетичного вида поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды (активизации работ по благоустройству территорий поселений; развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; повышение общего уровня благоустройства поселений). Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры для решения следующих основных задач: повышение уровня благоустройства территории сельских поселений; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. Достижение целей муниципальной программы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий программы.

Программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Период реализации 2017 год.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы**

Основными мероприятиями программы являются:

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек, ремонт ограждений многоквартирных домов)

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, прилегающих территорий сельских клубов, школ)

**4. Характеристика основных мероприятий Программы**

Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечнях мероприятий Программы согласно Приложению 2 к Муниципальной программе.

Приложение № 1 к Муниципальной программе

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6  16,7  28  2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 2,02  8  5  17 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |

Приложение № 2 к Муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы | | | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| кв.м. | | | тыс.руб. | |
| 1. Благоустройство территорий многоквартирных домов по пер.Парковому д. № 4, ул.Красноармейской д.№ 63 - № 65 в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 1026,5 | | | 1 381,991 | |
| 3. Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул. Комсомольская д.№32-№34 в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 587,3 | | | 662,776 | |
| 4. Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул.Молодёжной д. №28 в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 895,5 | | | 867,225 | |
| 5. Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул. Комсомольской д.№ 45/1 в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 546,2 | | | | 475,231 |  |
| 6. Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул.Советской д.№128 Б в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 558,8 | | | | 569,057 |
| 7. Благоустройство территорий многоквартирных домов по пер.Школьному д.№ 5 в п.Карабулак Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 158,0 | | | | 186,788 |
| 8. Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул.Школьной д.№8, 10 в п.Зингейский Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 253,0 | | | | 286,660 |
| 9. Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул.Новой д.№ 1, 3, 5 в с.Полоцкое Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 253,0 | | | | 290,372 |
| 10. Ремонт пешеходной дорожки по ул.Ленинской к Центральному парку в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ремонт покрытия из тротуарной плитки пешеходных дорожек | 412,6 | | 1 072,582 | | |
| 11. Благоустройство прилегающей территории перед зданием МУК "Обручёвский сельский Клуб" в п.Обручёвский Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек | 690 | 607,378 | | | |
| 12. Благоустройство прилегающей территории перед МОУ "Путь Октябрьская школа" п.Путь Октября Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек | 255 | 127,977 | | | |
| 13. Благоустройство пешеходной дорожки в парке Победы в п.Измайловский Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек | 280 | 180,495 | | | |
| 14. Благоустройство пешеходной дорожки перед МОУ "Гранитная школа" п.Гранитный Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек | 383 | 210,040 | | | |
| 15. Благоустройство пешеходной дорожки перед МОУ "Сыртинская школа" п.Сыртинский Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района | июнь 2017г | август 2017г | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек | 332 | 161,528 | | | |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | **6 630,9** | **4 720,1** | | | |  |

Приложение № 3 к Муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Кизильском муниципальном районе Челябинской области на 2017 год» | ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |  |
| всего в том числе: |  |  |  |  |  | **7 080,1** |
| Ответственные исполнители - Администрация Кизильского муниципального района, Управление по имуществу и земельным отношениям Кизильского муниципального района | областной бюджет |  |  |  |  | 7 080,1 |
| Соисполнители – администрации сельских поселений, МУ Районный отдел образования Кизильского муниципального района | областной бюджет |  |  |  |  | 7 080,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к Муниципальной программе

План реализации Государственной программы (муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2017 год | | | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | | III квартал | | IV квартал |
| Контрольное событие № |  |  |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № |  |  |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | | | | |

1. Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года [↑](#footnote-ref-1)