Утверждена постановлением администрации

Кизильского муниципального района от

«02»октября 2017 года № 911

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 **«**ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В КИЗИЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»

Кизильский муниципальный район

2017г.

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Кизильском муниципальном районе Челябинской области на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы  | Администрация Кизильского муниципального района |
| Участники Программы  | Администрации сельских поселений, Управление по имуществу и земельным отношениям Кизильского муниципального района, МУ Районный отдел образования Кизильского муниципального района |
| Цели Программы  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кизильского муниципального района |
| Задачи Программы  | 1. Обеспечение формирования единого облика Кизильского муниципального района;2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кизильского муниципального района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кизильского муниципального района. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов);2. Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов);3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения );5. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие);6. Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие);7. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения (под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут);8. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее);9. Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий;10. Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее);11. Доля общественных территорий (парки, скверы, и так далее) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве;12. Площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее), нуждающихся в благоустройстве;13. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя;14. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики);15. Количество дворовых территорий, в благоустройстве которых принимают трудовое участие граждане |
| Срок реализации Программы  |  2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы  | Общий объем бюджетных ассигнований Программы на 2018-2022гг. составляет, 35 400,50 тыс.руб., из них средств:* федерального бюджета Российской Федерации – 24 780,35 тыс.руб. (далее ФБ);
* областного бюджета Челябинской области – 10 620,15 тыс.руб. (далее ОБ);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация программы по годам | Всего, тыс.руб | ФБ, тыс.руб | ОБ, тыс. руб |
| 2018 | 7 080,100 | 4 956,070 | 2 124,030 |
| 2019 | 7 080,100 | 4 956,070 | 2 124,030 |
| 2020 | 7 080,100 | 4 956,070 | 2 124,030 |
| 2021 | 7 080,100 | 4 956,070 | 2 124,030 |
| 2022 | 7 080,100 | 4 956,070 | 2 124,030 |
| ИТОГО | 35 400,500 | 24 780,35 | 10 620,15 |

Из них на мероприятия:- по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 23 600,333 тыс.рублей;- благоустройству муниципальных территорий общего пользования – 11 800,167 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | * улучшение условий проживания, повышение комфортной городской среды;
* повышение обеспеченности населения города объектами социальной инфраструктуры;
* вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству;

 разработка паспортов благоустройства территорий |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

 Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Кизильского муниципального района Челябинской области, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях. В связи с назревшими проблемами в сфере благоустройства необходимо изменить систему благоустроительных работ. К решению проблем благоустройства поселения необходим целевой подход, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. Проблема благоустройства является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация муниципальной программы позволит улучшить внешний облик поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения.

**2. Цели программы**

Целями программы является: повышение уровня жизни населения за счет совершенствования системы благоустройства муниципального образования; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения; совершенствование эстетичного вида поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды (активизации работ по благоустройству территорий поселений; развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; повышение общего уровня благоустройства поселений). Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры для решения следующих основных задач: повышение уровня благоустройства территории сельских поселений; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. Достижение целей муниципальной программы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий программы.

 Программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Период реализации 2017 год.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы**

Основными мероприятиями программы являются:

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек, ремонт ограждений многоквартирных домов)

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, прилегающих территорий сельских клубов, школ).

**4. Благоустройство дворовых территорий**

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана Программа, которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1. Минимального перечня работ:
2. ремонт дворовых проездов;
3. обеспечение освещения дворовых территорий;
4. установка скамеек;
5. установка урн для мусора.
6. Дополнительного перечня работ:
7. оборудование детских площадок;
8. оборудование спортивных площадок;
9. устройство автомобильных парковок;
10. озеленение территории;
11. установка малых архитектурных форм;
12. устройство и ремонт контейнерных площадок.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

**5. Благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы)**

Местом массового отдыха является территория озеленения общего пользования (парк, сквер), предназначенная для тихого или активного досуга жителей города при продолжительном пребывании людей, а также для проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга жителей города, расположенная на муниципальных землях либо на землях, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения, размером не менее 10 гектаров.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером не менее 0,5 гектара.

Величина территории парка или сквера в условиях реконструкции определяется существующей градообразующей ситуацией.

Парки, скверы города являются объектами культуры и отдыха, общедоступными для всех социальных слоев населения. Одной из первостепенных задач улучшения качества жизни населения и продвижения имиджа района на местном, региональном и государственном уровнях является повышение культурологической, эстетической, экологической и социальной значимости его общедоступных городских парков.

Объектом озеленения общего пользования является земельный участок с зелеными насаждениями, вспомогательными сооружениями, дорожками и малыми архитектурными формами. Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

**6. Характеристика основных мероприятий Программы**

 Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечнях мероприятий подпрограмм Программы. Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами Программы по отраслям деятельности.

Приложение № 1 к Муниципальной программе

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателя (индикатора)** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1.** | Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | ед. | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 |
| **2.** | Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | кв.м | 3650 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| **3.** | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 12 | 17 | 23 | 23 | 23 |
| **4.** | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) | % | 12 | 17 | 23 | 23 | 23 |
| **5.** | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **6.** | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв.м | 2167 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| **7.** | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **8.** | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **9.** | Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий | % | 32 | 46 | 60 | 60 | 60 |
| **10.** | Доля общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 68 | 54 | 40 | 40 | 40 |
| **11.** | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя  | кв.м | 1,15 | 1,66 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| **12.** | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | Количество дворовых территорий, в благоустройстве которых принимают трудовое участие граждане | ед. | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 |

Приложение № 2 к Муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| кв.м. | тыс.руб. |
| **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** |  |  |  |  |  | **3650,0** | **4 720,067** |
| 1. Благоустройство территорий многоквартирных домов по пер.Пожарному д.№ 14в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 425,0 | 682,0 |
| 2. Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул.Пионерской д.№ 37-41 в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области  | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт ограждений многоквартирных домов | 1020,0  | 1 224,560 |
| 3. Благоустройство территорий многоквартирных домов по пер.Механизаторов д.№2 в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 1025,0 | 1 230,640 |
| 4. Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул. Красноармейской, 55 в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 290,0  | 435,420 |  |
| 5. Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул.Красноармейской д.125/1 в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 240,0  | 338,136 |
| 6. Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул.Школьной д.№ 2 в п.Путь Октября Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек, установка скамеек, урн | 200,0  | 251,711 |
| 7. Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул.Победы д.№8 в п.Измайловский Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 170,0  | 221,350 |
| 8. Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул.Школьной д.№10 в п.Зингейский Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизильского муниципального района Челябинской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек | 280,0  | 336,250 |
| **Благоустройство территорий общего пользования** |  |  |  |  |  | **2167,0** | **2 360,033** |
| 9. Благоустройство тротуара по ул.Комсомольской к стадиону «Синий камень» в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт пешеходного ограждения | 1302,0  | 855,32 |
| 10. Благоустройство сквера «Юность» в с.Кизильское Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт ограждения, установка скамеек | 300,0  | 810,62 |
| 12. Благоустройство прилегающей территории перед МОУ "Обручевская школа" в п.Обручевка Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек | 150,0  | 195,320 |
| 13. Благоустройство пешеходной дорожки в парке Победы в п.Путь Октября Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек | 210,0 | 252,480 |
| 14. Благоустройство пешеходной дорожки перед МДОУ "Уральский детский сад" в п.Урал Кизильского района Челябинской области | Администрация Кизильского муниципального района |  июнь 2018г |  август 2018г | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек | 205,0  | 246,293 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | **5 817,0**  | **7 080,1** |  |

Приложение № 3 к Муниципальной программе

**Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках формирования**

**современной городской среды на 2019-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **Год реализации** | **Планируемый объем средств финансирования (тыс.руб.)** |
|  | п.Гранитный, пер. Школьный 1, 5 | 2019 | **4 720,067** |
|  | п.Измайловский, ул.Школьная 4, 6, |
|  | п.Путь Октября, Школьная 4, 6 |
|  | с.Обручевка, ул.Ленина 17 |
|  | п.Зингейский, ул.Школьная 6 |
|  | с.Полоцкое ул.Новая, 4, 5, 6 |
|  | с.Кизильское, пер.Механизаторов, 4 |
|  |  |  |  |
|  | п.Гранитный, пер. Школьный 4 | 2020 | **4 720,067** |
|  | п.Измайловский, ул.Школьная 8,10 |
|  | п.Путь Октября, Школьная 1, 3 |
|  | с.Обручевка, ул.Пионерская 10, 12 |
|  | п.Зингейский, ул.Школьная, 12 |
|  | п.Сыртинский, ул.Степная, 32 |
|  | с.Кизильское, ул.Маслозаводская, 4 |
|  |  |  |  |
|  | п.Гранитный, ул.Садовая, 18 | 2021 | **4 720,067** |
|  | п.Измайловский, ул.Победы, 10, 12 |
|  | п.Измайловский, ул. Центральная, 7, 9, 11 |
|  | п.Путь Октября, Школьная 12 |
|  | с.Обручевка, ул.Цветочная, 8 |
|  | с.Обручевка, ул.Фалезова, 8 |
|  | п.Новоершовский, ул.Дружбы, 10 |
|  |  |  |  |
|  | п.Измайловский, ул. Центральная, 10, 13, 15 | 2022 | **4 720,067** |
|  | с.Обручевка, ул. Фалезова, 8 |
|  | п.Новопокровский ул.Ленина, 52 |  |  |

Приложение № 4 к Муниципальной программе

**Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках формирования**

**современной городской среды на 2019-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **Год реализации** | **Планируемый объем средств финансирования (тыс.руб.)** |
|  | с.Кизильское, благоустройство тротуара по ул.Комсомольской от пер.Мостового до пер.Юбилейного | 2019 | **2 360,033** |
|  | с.Кизильское, благоустройство тротуара по ул.Советской от пер.Октябрьского до пер.Паркового |
|  | с.Обручевка, благоустройство парка Победы |
|  | с.Полоцкое, благоустройство парка Аллея Славы |
|  | с.Богдановское, благоустройство прилегающей территории перед школой |
|  |  | 2020 | **2 360,033** |
|  | с.Кизильское, благоустройство тротуара по ул.Ленинской от пер.Пожарного до пер.Школьного |
|  | с.Кизильское, благоустройство прилегающей территории детского сада № 4 и тротуаров по Красноармейской, пер.Центральному |
|  | с.Кизильское, благоустройство тротуаров по пер.Бородулина, пер.Парковому, ул.Колхозной |
|  | п.Путь Октября, благоустройство парка Победы |
|  | п.Сыртинский, благоустройство парка |
|  | п. Гранитный, благоустройство прилегающей территории перед детским садом |
|  | п.Новопокровский, благоустройство парка Победы |
|  |  |  |  |
|  | с.Кизильское, благоустройство тротуара по ул.Советской от пер.Мостового до пер.Пожарного | 2021 | **2 360,033** |
|  | с.Кизильское, устройство тротуара по ул.Советской от пер.Пожарного до пер.Юбилейного |
|  | с.Богдановское, благоустройство парка Победы |
|  | с.Богдановское, благоустройство прилегающей территории перед детским садом. |
|  | п.Кацбахский, благоустройство прилегающей территории сельского клуба |
|  | п.Новоершовский, благоустройство прилегающей территории сельского клуба |
|  |  |  |  |
|  | п.Гранитный, благоустройство прилегающей территории сельского клуба | 2022 | **2 360,033** |
|  | п.Гранитный, благоустройство парка отдыха |
|  | с.Полоцкое, благоустройство территории сельского клуба |
|  | п.Кацбахский, благоустройство пешеходной дорожки по ул.Свободы |
|  | п.Карабулак, благоустройство прилегающей территории перед школой. |
|  |  |  |  |

Приложение № 5 к Муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Кизильском муниципальном районе Челябинской области на 2017 год» | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| всего в том числе: |  |  |  |  |  | **7 080,1** |
| Ответственный исполнитель - Администрация Кизильского муниципального района, Управление по имуществу и земельным отношениям Кизильского муниципального района | областной бюджет |  |  |  |  | 7 080,1 |
| Соисполнитель – администрации сельских поселений, МУ Районный отдел образования Кизильского муниципального района | областной бюджет |  |  |  |  | 7 080,1 |
| Муниципальный заказчик-координатор - |  |  |  |  |  |  |
| наименование участника |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к Муниципальной программе

План реализации Государственной программы (муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |